## Slide 1: 静态检查培训册
网管开发部 张文铭

## Slide 2: 主要内容
1.静态检查的概述
2.小组成员介绍和成果
3.已解决问题统计和经验总结
4.目前的概况和存在的特殊问题

## Slide 3: 静态检查的概述
静态检查的概念
指不运行被测程序本身，仅通过分析或检查源程序的语法、结构、过程、接口等来检查程序的正确性
静态检查是人工检查的辅助
静态检查常常依赖第三方软件实现检查
目前主要采用coverity实现静态检查检测和错误统计。

## Slide 4: 静态检查的概述
静态检查的意义
快速定位代码bug 静态检查从源码的语法、结构、执行过程、接口正确性判断，从而快速定位代码bug
减少调试的时间 将bug提前发现于代码运行之前而不是暴露在运行时，将bug消灭在摇篮中从而减少调试的阻碍和时间
培养良好的编码习惯 通过静态检查bug的发现和修改，不断积累代码编写人的编码经验，避免下次产生同样的bug

## Slide 5: 小组成员介绍和目前成果
小组成员介绍和负责项目分配
静态检查小组（道可道）负责对dev分支存在的bug进行修改或者督促修改，目前成员为：张文铭、康杰、白泽文、罗亦俊、陈志国、韩东、霍其明、娄永峰。具体任务分配情况如下表：
负责人 | 对应工程
张文铭 | license、nmc、nma
康杰 | nhcm、doc
霍其明 | sm、dhcp、son、fm、nea
韩东 | Installer、trace、smgr
罗亦俊 | pc、pm、mr、nmr、smr
陈志国 | cm、model、sshd
白泽文 | ladp、ma、log、plan、topo、ftp
娄永峰 | ngc-om

## Slide 6: 小组成员介绍和目前成果
Chart: 5G网管项目错误数统计
| 第一周存在的问题 | 第二周存在的问题 | 第三周存在的问题 | 第四周存在的问题 | 第五周存在的问题 | 第六周存在的问题 | 第七周存在的问题 | 第八周存在的问题 | 第九周存在的问题 | 第十周存在的问题 | 第十一周存在的问题 | 第十二周存在的问题 | 第十三周存在的问题 | 第十四周存在的问题 | 第十五周存在的问题 | 第十六周存在的问题 | 第十七周存在的问题 | 第十八周存在的问题 | 第十九周存在的问题
5G网管项目错误数 | 1392 | 1391 | 1038 | 800 | 503 | 440 | 389 | 313 | 261 | 239 | 186 | 178 | 146 | 61 | 263 | 90 | 37 | 56 | 18

## Slide 7: 小组成员介绍和目前成果
以上统计表包含uem5000项目的和ngc中om工程统计结果从图中我们可以看到，从五月小组成立之初的1392个错误减少为当前的18个错误，这跟道可道小组成员的努力以及大家的积极配合是分不开的，今后的工作中我们会一直坚持静态检查的工作，将静态检查工作作为我们日常编码的一部分工作，不断自查、互查使我们的系统更加的健壮、稳定。

## Slide 8: 修改过程中的经验总结
系统中存在的错误统计分类和分析
常见错误分为：空指针、资源泄漏、多线程锁问题、编程语法问题、业务逻辑问题、死代码。
各个错误占比如下图：
Chart: 错误占比
| 空指针问题 | 资源泄漏问题 | 多线程锁问题 | 业务逻辑问题 | 语法问题 | 死代码 | 其他
 | 950 | 215 | 155 | 83 | 31 | 15 | 11

## Slide 9: 修改过程中的经验总结
系统中存在的错误统计分类和分析
上面的饼状图中我们可以看到大部分是空值针引起的错误、资源泄漏，这两个占了总数里面的80%，剩下的占了20%。由此可见我们系统中很多问题都是编码疏忽而导致的问题，其实分析所有的错误类型我们都会发现导出错误产生的原因只有一个：编码不够认真仔细。所以说认真仔细的编码和代码自查、复查的必要性。

## Slide 10: 修改过程中的经验总结
案例分析：空指针
错误类型 | CoverityID | 修改过程 | 经验总结和今后编码建议
空指针异常 | 24734 | 给引用变量赋值一个具体的Object | 引用变量尽量别直接赋值为null，要不然容易造成null指针的显示调用
 | 24722 | 将条件进行拆分，细化各个分支的逻辑处理 | 条件组合造成的空指针问题，具体情况可将条件进行拆分，明确各分支业务流程，消除组合的null问题
 | 23465 | 引用可能为null的变量之前，对其进行null判断 | 写逻辑代码时，尽量避免连续的使用变量中嵌套的变量，要增强代码的可读性和易维护性
 | 造成null引用的一种情况 | 避免直接返回null值 | 在返回值为集合的方法中，避免直接返回null值，可以返回大小为0的集合取代null
 | 24762 | 在对象为null时，代码中的逻辑已经抛出了相应的异常处理，因此代码走不到改null引用 | 在对象为null时，代码中的逻辑已经抛出了相应的异常处理，因此代码走不到改null引用

## Slide 11: 修改过程中的经验总结
案例分析：资源泄漏
错误类型 | CoverityID | 修改过程 | 经验总结和今后编码建议
资源泄漏 | 23782 | 关闭资源 | 在使用完文件流后及时关闭，在异常条件下也要关闭
 | 23291 | 关闭资源 | 建议用try-catch语句在finally中关闭文件流

## Slide 12: 修改过程中的经验总结
案例分析：多线程问题
错误类型 | CoverityID | 修改过程 | 经验总结和今后编码建议
无保护的读取 | 24246 | 修改前增加当前对象同步控制 | 在未持有锁List的情况下访问了List，该List在其他地方被访问了多次，因此，如果要操作该List需要先同步该对象；。
无保护的写入 | 23245 | 修改前增加当前对象同步 | 对于类似这种工具类，在多个位置同时使用的情况下如果要修改该对象，修改前一定要增加对当前对象同步操作。
数据竞态条件 | 23255 | 修改前增加当前对象同步 | 在非静态类上带有锁保护时访问静态字段可能无法确保线程安全，此时，需要获取当前类对象锁才可以安全操作静态对象；。
数据竞态条件 | 24123 | 修改前增加当前对象同步 | 在非静态类上带有锁保护时访问静态字段可能无法确保线程安全，此时，需要获取当前类对象锁才可以安全操作静态对象；。
数据竞态条件 | 24290 | 修改前增加当前对象同步 | 对只有当前线程可以访问的对象进行锁定，对此对象进行锁定将无作用，去除无用锁定。

## Slide 13: 修改过程中的经验总结
案例分析：逻辑问题、代码问题
错误类型 | CoverityID | 修改过程 | 经验总结和今后编码建议
缺少break | 23770 | 增加break | 在case之后要带break
最大值溢出 | 23314 | 修改数据类型为long | 整型数字进行运算时建议使用long类型
 | 24269 | 乘法变除法 | 应将数据类型变为long后再进行运算
无效迭代 | 23251 | 在迭代器中修改数据 | 在迭代器中修改数据
 | 23306 | 在迭代器中修改数据 | 在迭代器中修改数据
相同分支 | 24675 | 去掉无用的分支 | 去掉无用的分支
调用父类方法 | 23322 | 调用父类克隆 | 调用父类克隆

## Slide 14: 今后工作中怎么做？
通过上面的案例分析我们很容易就得出一个结论那就是我们系统中存在的错误都是因为编码粗心，没有做到良好的代码自检和互检导致的，这些错误我们都是可以避免的。那我们今后应该怎么做呢？
主观方面：编码时要做到认真仔细，心中常有可能导致的问题，比如获取到一个对象我们就需要辨别一下对象是否为空、占用系统资源时时候记得释放
客观方面：目前没有自动化的一站式的解决方案，道可道小组会每周定时检查定时督导，各个小组的代码静态检查工作，建议将工程中存在的错误和个人量化关联。

## Slide 15: THANK YOU
www.datangmobile.cn